KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG

VỐN ĐẦU TƯ (hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán)........

DỰ ÁN ...

MẪU SỐ 01/BCKT-DAĐT

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán hoạt động đầu tư xây dựng và việc quản lý sử dụng vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình)

..., ngày … tháng … năm

| ### KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc # …, ngày... tháng... năm... |
| --- | --- |

Mẫu số 01/BCKT-DAĐT

BÁO CÁO KIỂM TOÁN

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG

VỐN ĐẦU TƯ (hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán)........

DỰ ÁN…

Thực hiện Quyết định số .../QĐ-KTNN ngày.../.../... của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán …, Đoàn Kiểm toán nhà nước thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành (khu vực)... đã tiến hành kiểm toán … dự án … từ ngày... /.../... đến ngày.../.../...

1. Nội dung kiểm toán (ghi theo quyết định kiểm toán của Tổng KTNN)

2. Phạm vi và giới hạn kiểm toán

2.1. Phạm vi kiểm toán: Nêu những phần việc (gói thầu …) được kiểm toán, thời kỳ được kiểm toán.

2.2. Giới hạn kiểm toán: Nêu những giới hạn không thực hiện được bởi lý do khách quan.

3. Căn cứ kiểm toán

- Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, các luật và văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Quy chế Tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán của Kiểm toán nhà nước;

Báo cáo kiểm toán được lập trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán, biên bản kiểm toán, Biên bản kiểm toán của các Tổ kiểm toán, Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành hoặc Báo cáo tài chính (nguồn vốn đầu tư, thực hiện đầu tư xây dựng của Dự án)  của đơn vị được lập ngày …/…/… và các tài liệu có liên quan.

PHẦN THỨ NHẤT

KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH DỰ ÁN...

Khái quát các thông tin về dự án theo một số nội dung chủ yếu sau:

- Dự án... được đầu tư theo Quyết định số: ... ngày…/…/… của ... (cấp phê duyệt);

- Chủ đầu tư dự án là: …, đại diện chủ đầu tư là Ban QLDA... được thành lập theo Quyết định số: ... ngày…/…/… của ... (cơ quan ra quyết định);

- Nhà  đầu tư dự án là: …, Doanh nghiệp dự án... được thành lập theo Quyết định số: ... ngày…/…/… của ... (cơ quan ra quyết định) (Đối với dự án BOT, BT).

- Mục tiêu đầu tư;

- Quy mô đầu tư;

- Tổng mức đầu tư (ghi theo quyết định phê duyệt);

Trong đó:

+ Chi phí GPMB

+ Chi phí xây dựng;

+ Chi phí thiết bị;

+ Chi phí tư vấn;

+ Chi phí QLDA;

+ Chi phí khác;

+ Dự phòng.

- Ngày khởi công ..., ngày hoàn thành.... (theo quyết định ban đầu và thực tế thực hiện).

PHẦN THỨ HAI

KẾT QUẢ KIỂM TOÁN

Căn cứ vào chuẩn mực kiểm toán và các văn bản hướng dẫn có liên quan của KTNN để lập. Định hướng chung là: kết quả kiểm toán cần được trình bày ngắn gọn, súc tích; tập trung vào những kết quả kiểm toán thực sự nổi bật theo các nội dung kiểm toán và mục tiêu kiểm toán. Số liệu tài chính thể hiện chủ yếu ở các phụ biểu. Tên các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu, phụ biểu có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Ngoài các phụ biểu quy định tại mẫu biểu, tuỳ theo cuộc kiểm toán, Đoàn kiểm toán có thể bổ sung một số phụ biểu khác. Cuối mỗi mục có kết luận khái quát, ngắn gọn làm cơ sở cho kiến nghị.

A. KIỂM TOÁN QUYẾT TOÁN (hoặc SỐ LIỆU TÀI CHÍNH) CỦA DỰ ÁN

I. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ

Đơn vị tính:...

| TT | Chỉ tiêu | ###### Số báo cáo | Số kiểm toán | Chênh lệch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | 1 | 2 | 3= 2 - 1 |
|  | Tổng số |  |  |  |
| 1 | Nguồn vốn NSNN |  |  |  |
| 1.1 | Nguồn NSTW |  |  |  |
| 1.2 | Nguồn NSĐP |  |  |  |
| 2 | Nguồn vốn... |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |

* Nguyên nhân chênh lệch:

II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ

Đơn vị tính:...

| TT | Chỉ tiêu | Số báo cáo | Giá trị được kiểm toán | Số kiểm toán | Chênh lệch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### A | B | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 – 2 |
|  | TỔNG SỐ |  |  |  |  |
| 1 | Chi phí GPMB, TĐC |  |  |  |  |
| 2 | Chi phí xây dựng |  |  |  |  |
| 3 | Chi phí thiết bị |  |  |  |  |
| 4 | Chi phí QLDA |  |  |  |  |
| 5 | Chi phí tư vấn |  |  |  |  |
| 6 | Chi phí khác |  |  |  |  |

* Nguyên nhân chênh lệch tại Phụ biểu số 02/BCKT- DAĐT

III. KIỂM TOÁN GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG CÒN LẠI (phần chưa nghiệm thu, chưa thực hiện nếu có)

Đơn vị tính:...

| TT | Chỉ tiêu | Số báo cáo | Giá trị được kiểm toán | Số kiểm toán | Chênh lệch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### A | B | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 – 2 |
|  | TỔNG SỐ |  |  |  |  |
| 1 | Chi phí GPMB, TĐC |  |  |  |  |
| 2 | Chi phí xây dựng |  |  |  |  |
| 3 | Chi phí thiết bị |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

* Nguyên nhân chênh lệch tại Phụ biểu số 02b/BCKT- DAĐT

IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC CỦA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH

(Phần này dành riêng cho những báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành mà Đoàn kiểm toán có điều kiện thực hiện)

1. Chi phí đầu tư đề nghị duyệt bỏ không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Đơn vị tính:...

| Chỉ tiêu | Số báo cáo | Số kiểm toán | Chênh lệch |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 2 | 3= 2- 1 |
| Tổng số chi phí đầu tư: Trong đó: - Chi phí xây dựng - Chi phí thiết bị - Chi phí khác ..... |  |  |  |

* Nguyên nhân chênh lệch:

2. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Đơn vị tính:...

| Chỉ tiêu | Số báo cáo |  | Số kiểm toán |  | Chênh lệch |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thực tế | Quy đổi | Thực tế | Quy đổi | Thực tế | Quy đổi |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| a/ Tài sản cố định |  |  |  |  |  |  |
| b/ Tài sản lưu động |  |  |  |  |  |  |

* Nguyên nhân chênh lệch:

3. Tình hình công nợ, vật tư, thiết bị tồn đọng

Đơn vị tính:...

| STT | Chỉ tiêu | ##### Số báo cáo | Số kiểm toán | Chênh lệch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | 1 | 2 | 3 = 2 – 1 |
| 1 | Công nợ |  |  |  |
|  | + Nợ phải thu |  |  |  |
|  | + Nợ phải trả |  |  |  |
| 2 | Vật tư, thiết bị tồn đọng |  |  |  |
| 3 | Tài sản BQL dự án |  |  |  |

* Nguyên nhân chênh lệch:

V. VỀ TÍNH ĐÚNG ĐẮN, TRUNG THỰC CỦA BÁO CÁO (SỐ LIỆU) QUYẾT TOÁN

B. VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT, CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

I. CHẤP HÀNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan…) trong việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng (theo các giai đoạn đầu tư), như:

1. Trình tự, thủ tục đầu tư (lập, thẩm định, phê duyệt dự án; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán; lựa chọn nhà thầu tư vấn, xây lắp, thiết bị,…;....).

2. Tiến độ thực hiện dự án

3. Quản lý chất lượng công trình

4. Quản lý chi phí đầu tư (thực hiện hợp đồng xây lắp, mua sắm thiết bị, tư vấn…; hoàn công, quyết toán…);

…

II. CHẤP HÀNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN

Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan…) trong việc chấp hành pháp luật, chế độ quản lý tài chính, kế toán, như:  quản lý và sử dụng vốn đầu tư; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư; kế toán…

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT, CHÍNH SÁCH CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ (nếu có)

Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan…) .

IV. CHẤP HÀNH CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC CÓ LIÊN QUAN (nếu có)

Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan…).

V. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN BOT, BT (Nếu có)

1. Công tác kiểm tra, giám sát của đại diện cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan…)

2. Kiểm tra, đánh giá việc tính toán, xác lập một số chỉ tiêu quan trọng trong Đề án thu phí bao gồm: việc đặt trạm thu phí; mức thu phí trên đầu phương tiện; doanh thu thu phí, các khoản chi phí quản lý khai thác (chi phí duy tu bảo dưỡng, sửa chữa lớn; chi phí thường xuyên của bộ máy quản lý,....).

3. Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện một số chỉ tiêu liên quan đến quá trình hoàn vốn của dự án: doanh thu từ thu phí; chi phí quản lý khai thác công trình (chi phí duy tu bảo dưỡng, sửa chữa lớn; chi phí thường xuyên của bộ máy quản lý, chi phí lãi vay); ...

...

C. TÍNH KINH TẾ, HIỆU LỰC VÀ HIỆU QUẢ TRONG QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật về tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý và thực hiện dự án; Chỉ nêu nội dung này khi trong KHKT của cuộc kiểm toán được phê duyệt (việc đánh giá 1, 2 hoặc cả 3 nội dung trên tùy theo yêu cầu của KHKT của cuộc kiểm toán được phê duyệt nếu có).

D. …

PHẦN THỨ BA

KIẾN NGHỊ

1. Đối với Ban quản lý dự án/ doanh nghiệp (dự án BOT, BT) …

1.1. Kiến nghị điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán

1.2. Kiến nghị xử lý về tài chính

1.3. Kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; công tác quản lý tài chính, kế toán

1.4. Kiến nghị xem xét xử lý trách nhiệm tập thể và cá nhân có sai phạm

1.5. Ý kiến tư vấn về các giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý dự án, tài chính, kế toán

…

Các kiến nghị 1.3, 1.4, 1.5, ... cần được trình bày ngắn gọn, rõ ràng; tập trung vào những vấn đề thực sự nổi bật theo các nội dung kiểm toán và mục tiêu kiểm toán.

2. Đối với chủ đầu tư (ghi rõ tên)

3. Đối với… (cơ quan cấp trên của chủ đầu tư- nếu có)

4. Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan (nếu có)

5. Đối với Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội (nếu có)

* * *

Đề nghị ...... chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước (tại Báo cáo kiểm toán này và Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán chi tiết) và báo cáo kết quả thực hiện về Kiểm toán nhà nước khu vực (CN)… địa chỉ.... trước ngày.../.../... Trong Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán cần nêu rõ: những kiến nghị đã thực hiện; kiến nghị đang thực hiện; kiến nghị chưa thực hiện (với những kiến nghị đã thực hiện cần ghi rõ tên bằng chứng, phô tô kèm theo các chứng từ, tài liệu,... để chứng minh; với kiến nghị đang thực hiện và kiến nghị chưa thực hiện phải giải thích rõ lý do).

Khi đơn vị thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về nộp ngân sách nhà nước, giảm thanh toán,... đề nghị ghi rõ trên chứng từ:

“Nội dung và số tiền thực hiện theo kiến nghị của KTNN năm … (năm kiểm toán) theo Công văn số …/… ngày .../... /... của Kiểm toán nhà nước (KV....) gửi Kho bạc Nhà nước (tỉnh, thành phố...) về kiến nghị tăng thu giảm chi NSNN qua kiểm toán tại..... (Đối với các đơn vị kiểm toán mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước)”.

Hoặc:

“Nộp ngân sách nhà nước theo Công văn số …/… ngày .../... /... của Kiểm toán nhà nước (KV...) gửi Kho bạc Nhà nước (tỉnh, thành phố...) về kiến nghị tăng thu giảm chi NSNN qua kiểm toán tại..... (Đối với các đơn vị kiểm toán không mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước)”.

Báo cáo kiểm toán này gồm … trang, từ trang … đến trang … và các Phụ biểu ….(ghi cụ thể số các Phụ biểu) /BCKT-DAĐT là bộ phận không tách rời của Báo cáo kiểm toán./.

| TRƯỞNG ĐOÀN KTNN (Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN) | TL.TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KIỂM TOÁN TRƯỞNG KTNN CHUYÊN NGÀNH… (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

| DANH MỤC CÁC VĂN BẢN VÀ HỒ SƠ PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN... Phụ lục số 01/BCKT-DAĐT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Số, ngày... của văn bản | Trích yếu nội dung văn bản | Cơ quan ban hành văn bản | Ghi chú |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Quyết định số…ngày…/…/… |  |  |  |
| 2 | ... |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |

KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CHI TIẾT CHI ĐẦU TƯ DỰ ÁN.....

Phụ biểu số 02/BCKT-DAĐT

TẠI … (tên đơn vị được kiểm toán)

Đơn vị tính: ....

| TT | Tên dự án | Số báo cáo | Giá trị được kiểm toán | Số kiểm toán | Chênh lệch | Trong đó |  |  | Đã thanh toán đến... | Kiến nghị xử lý |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Sai khối lượng | Sai đơn giá | Sai khác |  | Thu hồi | Giảm cấp phát, thanh toán | Giảm giá trúng thầu | Khác |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4= 3-2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Tổng số |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | KIỂM TOÁN GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN A-B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Chi phí GPMB, TĐC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Chi phí xây dựng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Công trình (gói thầu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Chi phí thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Chi phí QLDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | Chi phí tư vấn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | KIỂM TOÁN GIÁ TRỊ NGHIỆM THU A-B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Chi phí GPMB, TĐC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Chi phí xây dựng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Công trình (gói thầu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Chi phí thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Chi phí QLDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | Chi phí tư vấn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Lưu ý:  - Cột “sai khác” (cột 7) và “xử lý khác” (cột 12) cần giải thích chi tiết rõ nội dung.

KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CHI TIẾT GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG CÒN LẠI  DỰ ÁN ...

Phụ biểu số 02b/BCKT-DAĐT

TẠI … (tên đơn vị được kiểm toán)

(Áp dụng nếu Đoàn kiểm toán có thực hiện kiểm toán đối với phần chưa có quyết toán A-B, chưa thực hiện của giá trị hợp đồng)

Đơn vị tính: ....

| TT | Tên dự án | Số báo cáo | Giá trị được kiểm toán | Số kiểm toán | Chênh lệch | Trong đó |  |  | Đã thanh toán đến... | Kiến nghị xử lý |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Sai khối lượng | Sai đơn giá | Sai khác |  | Thu hồi | Giảm cấp phát, thanh toán | Giảm giá trúng thầu | Khác |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4= 3-2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Tổng số |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Chi phí GPMB, TĐC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Chi phí xây dựng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Công trình (gói thầu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Chi phí thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Lưu ý:  - Cột “sai khác” (cột 7) và “xử lý khác” (cột 12) cần giải thích chi tiết rõ nội dung.

TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ TĂNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM......

Phụ biểu số 03/BCKT-DAĐT

DỰ ÁN........TẠI … (tên đơn vị được kiểm toán)

Đơn vị tính: đồng

| TT | Chỉ tiêu | Mã số thuế | Tổng số | Các khoản thuế |  |  |  |  |  |  |  |  | Phí, lệ phí | Thu khác | Giảm phải thu NSNN về thuế | Giảm thuế GTGT được khấu trừ | Nộp trả quỹ hoàn thuế GTGT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đơn vị |  |  | GTGT | TNDN | XNK | TTĐB | Nhà, đất | TNCN | Tài nguyên | BVMT | Thuế khác |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lưu ý: - Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh; Trường hợp có phát sinh các khoản thu không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên biểu, có thể bổ sung các cột khác (nếu thấy cần thiết).

- Giải thích chi tiết dưới Phụ biểu:  (1) Đối với tăng thu thuế nhà, đất chi tiết theo nội dung: Số thu sử dụng đất (chi tiết từng dự án); Thu tiền thuê đất (chi tiết từng dự án); Thu nhà đất khác. (2) Đối với nội dung tăng thu khác chi tiết theo nội dung: Cổ tức được chia và lợi nhuận được chia; Thu cấp quyền khai thác khoáng sản của dự án theo QĐ của Bộ TN&MT (nếu có); Thu cấp quyền KTKS của dự án theo QĐ của UBND tỉnh (nếu có); Thu khác (nếu có).

THUYẾT MINH KIẾN NGHỊ TĂNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM ..... Phụ biểu số 03a/BCKT-DAĐT

DỰ ÁN .......TẠI … (tên đơn vị được kiểm toán)

Đơn vị tính: .......

| STT | Đơn vị/chỉ tiêu | Số tiền | Nguyên nhân | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thuế GTGT |  |  |  |
| 1 | Đơn vị A |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| II | Thuế TNDN |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |
| III | Thuế XNK |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |
| IV | Thuế TTĐB |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |
| V | Thuế nhà đất |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |
| VI | ..... |  |  |  |
| .... | .... |  |  |  |

Lưu ý: Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh; Trường hợp có phát sinh các khoản thu không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên biểu, có thể bổ sung dòng (nếu thấy cần thiết)

TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ THU HỒI VÀ GIẢM CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM......

Phụ biểu số 04/BCKT-DAĐT

DỰ ÁN.....TẠI … (tên đơn vị được kiểm toán)

Đơn vị tính: …

| TT | Chỉ tiêu | Tổng số | Thu hồi, nộp NS các khoản chi sai quy định |  | Thu hồi cho vay, tạm ứng sai quy định |  | Thu hồi kinh phí thừa |  | Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau |  | Chuyển quyết toán năm sau |  | … | Kiến nghị khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đơn vị |  | Thường xuyên | XDCB | Thường xuyên | XDCB | Thường xuyên | XDCB | Thường xuyên | XDCB | Thường xuyên | XDCB |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lưu ý:  Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh; Nội dung kiến nghị khác cần giải thích chi tiết dưới Phụ biểu; Trường hợp có phát sinh các khoản thu không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên biểu, có thể bổ sung các cột khác (nếu thấy cần thiết).

Phụ biểu số 04a/BCKT- DAĐT

THUYẾT MINH KIẾN NGHỊ THU HỒI VÀ GIẢM CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM....

DỰ ÁN ......TẠI … (tên đơn vị được kiểm toán)

Đơn vị tính: đồng

| STT | Đơn vị/ chỉ tiêu | Số tiền | Thuyết minh nguyên nhân | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thu hồi nộp NSNN các khoản chi sai chế độ |  |  |  |
| 1 | Đơn vị A |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| II | Thu hồi cho vay, tạm ứng sai quy định |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| III | Thu hồi kinh phí thừa nộp trả NS cấp trên |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |
| IV | Giảm dự toán năm sau, giảm thanh toán năm sau |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |
| V | Chuyển quyết toán năm sau |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |
| VI | Kiến nghị xử lý tài chính khác |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Lưu ý: Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh; Trường hợp có phát sinh các khoản tăng thu, giảm chi không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên biểu, có thể bổ sung dòng (nếu thấy cần thiết).

TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ KHÁC Phụ biểu số 05/BCKT-DAĐT

DỰ ÁN........TẠI … (tên đơn vị được kiểm toán)

Đơn vị tính: đồng

| STT | Đơn vị | Số tiền | Thuyết minh nguyên nhân | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Đơn vị A.... |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| II | Đơn vị B |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Lưu ý: Phụ biểu này có thể tổng hợp các sai phạm khác được phát hiện trong quá trình kiểm toán ngoài các kiến nghị tại Phụ biểu  03, 04 (nếu có).

Đối với KTNN khu vực thì: dòng “KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC” in nhạt và bổ sung bên dưới dòng “KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC....” in đậm.

Địa danh nơi cơ quan đóng trụ sở.

Tên báo cáo có thể thay đổi tuỳ theo đối tượng kiểm toán (theo Quyết định kiểm toán) mà ghi tên Báo cáo kiểm toán cho phù hợp

Đối với KTNN khu vực thì bỏ dòng “TL.TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC”, chỉ ghi “KIỂM TOÁN TRƯỞNG”